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ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА
г. Санкт-Петербург,

2017 год




1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года (далее Программа).

	Основание для разработки Программы
	· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

· Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”.

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования  «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

	Разработчик Программы
	ООО «Научно-Технический Комплекс «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ Консалтинг»

Юридический адрес:

192148, РФ, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 38, литер А, пом. 319.

Контакты:

8 (812) 988-50-23, ENERGIYA-PRIME@yandex.ru
8 (812) 987-40-23, Xpert.2012@yandex.ru

	Цели и задачи Программы
	Программа должна обеспечивать:

· безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения;

· доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
· развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос);

· развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении;

· условия для управления транспортным спросом;

· создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

· создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

· условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

· эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
	· снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), с 80% в 2017 году до 10% в 2030 году;

· увеличение количества автозаправочных станций к 2030 году – 3 ед.;

· увеличение протяженности улично-дорожной сети в зонах нового строительства в границах населенных пунктов.

	Укрупненное описание запланированных мероприятий
	· Разработка проектно-сметной документации;

· Строительство дорог;

· Приобретение материалов и ремонт дорог.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения.

Сроки реализации Программы: 2017-2030 годы, в том числе по этапам реализации:

1 этап: 2017 – 2021 годы;

2 этап: 2022 – 2026 годы;

3 этап: 2027 – 2030 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	К источникам финансирования программных мероприятий относятся:

· бюджет Ленинградской области;

· бюджет муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»;

· прочие источники финансирования, включая средства инвесторов.

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов различных уровней и степени реализации мероприятий.

Для определения объемов финансирования используются следующие нормативные документы:

· НЦС81-02-08-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №08. Автомобильные дороги;

· Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб;

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Автомобильные дороги общего пользования".

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	К концу реализации Программы:

· повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения;

· увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

· повышение надежности системы транспортной инфраструктуры поселения.


1.1. Характеристика муниципального образования

Большелуцкое сельское поселение, согласно закону Ленинградской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 28 октября 2004 года № 81-оз, входит в состав Кингисеппского муниципального района и имеет статус сельского поселения.

Большелуцкое сельское поселение расположено в долине реки Луга в центре Кингисеппского муниципального района и граничит:

· на северо-западе с Кузёмкинским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;
· на севере с Усть-Лужским и Котельским сельскими поселениями Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;
· на востоке с Опольевским сельским поселением и Кингисеппским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;
· на юго-востоке с Пустомержским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области; 
· на юге со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской области;
· на западе с Ивангородским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Площадь Большелуцкого сельского поселения по обмерам цифровых топографических карт масштаба 1:10000 составляет 60259 га. В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Большелуцкого сельского поселения расположены 22 населенных пункта, перечень которых представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень населенных пунктов сельского поселения

	№

п/п
	Наименование населённого пункта
	Статус населенного пункта

	1
	Александровская Горка
	деревня

	2
	Большой Луцк
	деревня

	3
	Жабино
	деревня

	4
	Заречье
	деревня

	5
	Захонье-1
	деревня

	6
	Захонье-2
	деревня

	7
	Карлово
	деревня

	8
	Кингисеппский
	поселок (административный центр)

	9
	Комаровка
	деревня

	10
	Кошкино
	деревня

	11
	Куровицы
	деревня

	12
	Малый Луцк
	деревня

	13
	Манновка
	деревня

	14
	Новопятницкое
	деревня

	15
	Орлы
	деревня

	16
	Падога
	деревня

	17
	Первое Мая
	деревня

	18
	Пулково
	деревня

	19
	Сала
	деревня

	20
	Свейск
	деревня

	21
	Серёжино
	деревня

	22
	Туганы
	поселок при железнодорожной станции


На территории Большелуцкого сельского поселения проживает около 3831 человек населения, в основном русской национальности.

Свое название поселение получило от деревни Большой Луцк, расположенной на правом берегу реки Луга. В прошлом эта деревня являлась центром поселения, но с возникновением поселка Кингисеппский в 1974 г. (центральной усадьбы совхоза) административные функции были переданы в новый поселок.

На территории Большелуцкого сельского поселения расположено крупное предприятие химической промышленности ООО «Промышленная группа «Фосфорит».
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Рисунок 1.1 – Местоположение МО «Большелуцкое сельское поселение»
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Рисунок 1.2 – Расположение населенных пунктов, входящих в состав МО «Большелуцкого сельского поселения»
Современное использование земель
Границы сельского поселения утверждены законом Ленинградской области от 28 октября 2004 г. № 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». 

Площадь Большелуцкого сельского поселения по обмерам цифровых топографических карт масштаба 1:10000 составляет 60259 га. В границы сельского поселения, в соответствии с материалами государственного кадастра недвижимости, входят земли различных категорий. В таблице 1.2 представлен баланс земель Большелуцкого сельского поселения по целевому назначению.

Таблица 1.2 – Распределение земель Большелуцкого сельского поселения по категориям
	№ п/п
	Категории земель
	Площадь, га

	1. 
	Земли сельскохозяйственного назначения
	8897,2

	2. 
	Земли населенных пунктов
	586,33

	3. 
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в т.ч.:
	3302,1

	
	 - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи;
	3227

	
	 - земли обороны и безопасности;
	64,7

	
	 - земли иного специального назначения;
	10,4

	4. 
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	2,7

	5. 
	Земли лесного фонда
	46407,79

	6. 
	Земли водного фонда
	985,18

	7. 
	Земли запаса
	77,7

	8. 
	ИТОГО
	60259


Таким образом, 77% площади Большелуцкого сельского поселения составляют земли лесного фонда, 14,8 % – земли сельскохозяйственного назначения, 5,5 % - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 1,6 % - земли водного фонда, 1 % - земли населенного пункта,  на долю земель других категорий приходится около 0,1 %.

Необходимо отметить, что часть земель лесного фонда Александровского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (бывшие сельские леса), в материалах государственного кадастра недвижимости, учтены в составе других категорий земель, а именно: 

· земель сельскохозяйственного назначения - 7,2 га;
· земель населенных пунктов: 4,5 га – пос. Кингисеппский, 1,7 га – дер. Большой Луцк, 0,2 га – дер. Новопятницкое;
· земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 36 га на территории промзоны «Фосфорит»;
· земель запаса - 12,8 га.

Это вызвано в основном тем, что последнее лесоустройство Александровского участкового лесничества (бывшие сельские леса) выполнялось в 1993 году.
1.2. Прогноз численности и состава населения

Население Большелуцкого сельского поселения характеризуется сложной структурой. Численность населения в населенных пунктах складывается из нескольких групп:

1. Круглогодичное население:
a. Зарегистрированное население;

b. Незарегистрированное население.

2. Сезонное население

Основная доля сезонного населения в летний период размещается в садоводствах, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения. Лишь около 4% сезонного населения проживает в населенных пунктах. Численность круглогодично проживающего, но незарегистрированного населения, в настоящее время незначительна и поэтому в расчетах не учитывается.
Прогноз численности постоянного (зарегистрированного) населения

В «Схеме территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»» на период до 2025 г. предусматривается стабилизация численности постоянного населения Большелуцкого сельского поселения на уровне 2009 года в размере 3,5 тыс. чел.

В Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37 «О Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2010 года» предусматривается незначительное снижение численности населения к 2015 году, а затем рост и стабилизация численности населения к 2025 году на современном уровне.

Учитывая перечисленные выше документы, на расчетный срок генерального плана предусматривается незначительный рост численности населения с постепенным снижением его темпов.
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Рисунок 1.3 – Прогноз численности постоянного населения Большелуцкого сельского поселения

Таким образом, численность населения Большелуцкого сельского поселения на расчетный срок генерального плана (2030 год) составит 3,8 тыс. чел., а на первую очередь реализации генерального плана (2020 год) – 3,75 тыс. чел.

При этом в связи с довольно низким уровнем жилищной обеспеченности, часть жителей пос. Кингисеппский предлагается расселить в другие населенные пункты Большелуцкого сельского поселения, расположенные в непосредственной близости от административного центра, с целью улучшения жилищных условий. К таким населенным пунктам относятся дер. Большой Луцк, дер. Малый Луцк и дер. Падога.

Таблица 1.3 – Расчетная численность постоянного населения Большелуцкого сельского поселения по периодам реализации генерального плана

	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения по периодам, чел.

	
	
	2015 год
	2020 год
	2030 год

	1
	дер. Александровская Горка
	57
	43
	43

	2
	дер. Большой Луцк
	114
	187
	365

	3
	дер. Жабино
	26
	9
	9

	4
	дер. Заречье
	12
	14
	14

	5
	дер. Захонье-1
	15
	12
	12

	6
	дер. Захонье-2
	206
	237
	240

	7
	дер. Карлово
	5
	3
	3

	8
	пос. Кингисеппский
	2143
	2010
	1795

	9
	дер. Комаровка
	27
	24
	25

	10
	дер. Кошкино
	223
	225
	227

	11
	дер. Куровицы
	66
	67
	68

	12
	дер. Малый Луцк
	220
	301
	335

	13
	дер. Манновка
	14
	11
	11

	14
	дер. Новопятницкое
	227
	295
	297

	15
	дер. Орлы
	16
	11
	11

	16
	дер. Падога
	53
	119
	150

	17
	дер. Первое Мая
	103
	91
	92

	18
	дер. Пулково
	28
	33
	33

	19
	дер. Сала
	28
	26
	26

	20
	дер. Свейск
	17
	13
	13

	21
	дер. Серёжино
	38
	30
	30

	22
	пос. при ж.-д. ст. Туганы
	2
	3
	3

	
	ИТОГО
	3640
	3764
	3802


Изменение возрастной структуры постоянного населения, с учетом тенденций по Ленинградской области, отраженных в Концепции демографического развития, на расчетный срок генерального плана Большелуцкого сельского поселения представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Возрастная структура населения Большелуцкого сельского поселения

	Возрастная структура
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Младше трудоспособного возраста
	14
	14,8
	15,3

	Трудоспособного возраста
	65
	60,4
	55,2

	Старше трудоспособного возраста
	21
	24,9
	29,5

	ИТОГО
	100
	100
	100


Сезонное население

Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Большелуцкого сельского поселения будет способствовать росту количества жилищного фонда, используемого сезонно. Вновь строящиеся или приобретаемые индивидуальные жилые дома принадлежат гражданам на правах частной собственности и не требуют обязательной регистрации. Время использования сезонного жилья зависит от желания владельцев и может быть сезонным или круглогодичным. В настоящее время развитие частной жилищной застройки на территории Большелуцкого сельского поселения очень востребовано, в связи с его удобным расположением между г. Кингисепп и г. Ивангород, наличием рекреационных ресурсов, что обусловлено расположением населенных пунктов вдоль р. Луга, а также довольно высоким уровнем обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания.

Общая численность населения с учетом постоянного и сезонного проживания в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения отражена в таблицах 1.5 и 1.6.

Таблица 1.5 – Распределение численности населения Большелуцкого сельского поселения по населенным пунктам на 1 очередь, чел.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Постоянное (зарегистрированное) население
	Сезонное население
	Население, проживающее в течение года

	1
	дер. Александровская Горка
	43
	-
	43

	2
	дер. Большой Луцк
	187
	-
	187

	3
	дер. Жабино
	9
	80
	89

	4
	дер. Заречье
	14
	40
	54

	5
	дер. Захонье-1
	12
	65
	77

	6
	дер. Захонье-2
	237
	30
	267

	7
	дер. Карлово
	3
	5
	8

	8
	пос. Кингисеппский
	2010
	-
	2010

	9
	дер. Комаровка
	24
	40
	64

	10
	дер. Кошкино
	225
	125
	350

	11
	дер. Куровицы
	67
	150
	217

	12
	дер. Малый Луцк
	301
	40
	341

	13
	дер. Манновка
	11
	80
	91

	14
	дер. Новопятницкое
	295
	95
	390

	15
	дер. Орлы
	11
	100
	111

	16
	дер. Падога
	119
	30
	149

	17
	дер. Первое Мая
	91
	50
	141

	18
	дер. Пулково
	33
	100
	133

	19
	дер. Сала
	26
	60
	86

	20
	дер. Свейск
	13
	80
	93

	21
	дер. Серёжино
	30
	120
	150

	22
	пос. при ж.-д. ст. Туганы
	3
	10
	13

	
	Итого
	3764
	1300
	5064

	
	ИТОГО с округлением
	3,76 тыс. чел.
	1,3 тыс. чел.
	5,06 тыс. чел.


Таблица 1.6 – Распределение численности населения Большелуцкого сельского поселения по населенным пунктам на расчетный срок, чел.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Постоянное (зарегистрированное) население
	Сезонное население
	Население, проживающее в течение года

	1
	дер. Александровская Горка
	43
	70
	113

	2
	дер. Большой Луцк
	365
	20
	385

	3
	дер. Жабино
	9
	140
	149

	4
	дер. Заречье
	14
	90
	104

	5
	дер. Захонье-1
	12
	80
	92

	6
	дер. Захонье-2
	240
	50
	290

	7
	дер. Карлово
	3
	5
	8

	8
	пос. Кингисеппский
	1795
	-
	1795

	9
	дер. Комаровка
	25
	70
	95

	10
	дер. Кошкино
	227
	360
	587

	11
	дер. Куровицы
	68
	300
	368

	12
	дер. Малый Луцк
	335
	80
	415

	13
	дер. Манновка
	11
	160
	171

	14
	дер. Новопятницкое
	297
	120
	417

	15
	дер. Орлы
	11
	190
	201

	16
	дер. Падога
	150
	60
	210

	17
	дер. Первое Мая
	92
	70
	162

	18
	дер. Пулково
	33
	190
	223

	19
	дер. Сала
	26
	120
	146

	20
	дер. Свейск
	13
	160
	173

	21
	дер. Серёжино
	30
	250
	280

	22
	пос. при ж.-д. ст. Туганы
	3
	15
	18

	
	ИТОГО
	3802
	2600
	6402


1.3. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время общая площадь жилищного фонда Большелуцкого сельского поселения составляет 130,6 тыс. м2 общей площади. Из них 82,6 тыс. м2 жилья заселено постоянным (зарегистрированным) населением и 48 тыс. м2 используется сезонно. Показатель жилищной обеспеченности составляет в среднем 22,4 м2 на одного постоянного жителя.

Приоритетной задачей в сфере жилищного строительства является создание для всего постоянного населения комфортных условий проживания, путем повышения уровня жилищной обеспеченности, улучшения качественных характеристик жилищного фонда, обеспечения его инженерной инфраструктурой.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области на расчетный срок генерального плана (2030 год) предусматривается рост показателя жилищной обеспеченности до 35 м2 общей площади жилья на одного жителя при существующем уровне жилищной обеспеченности в среднем по Ленинградской области 26,4 м2/чел. Таким образом, рост жилищной обеспеченности на 2030 год составит 42 % к современному уровню.

При планируемых темпах роста показателя обеспеченности населения жилищным фондом в размере 42%, его расчетная величина на 2030 год в Большелуцком сельском поселении составит в среднем 31,8 м2/чел.

Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного фонда осуществляется за счет собственников данного жилья.
1 очередь строительства

На 1 очередь реализации генерального плана (2020 год) предусматривается освоение территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов. Таким образом, средний показатель жилищной обеспеченности по Большелуцкому сельскому поселению составит около 28,8 м2/чел.

При этом общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит 184,6 тыс. м2 общей площади, из них 54 тыс. м2 общей площади нового строительства (25,8 тыс. м2 – для постоянного населения и 28,2 тыс. м2 – для сезонного).

Объем жилищного фонда на 1 очередь реализации генерального плана Большелуцкого сельского поселений в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 2.6-2.
Расчетный срок

Генеральным планом в целом по сельскому поселению предлагается объем нового строительства в размере 84,6 тыс. м2. При этом общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит 215,2 тыс. м2 общей площади или 33,6 м2/чел., что несколько ниже директивных показателей, но выше заложенных в них темпов роста показателя жилищной обеспеченности (50% к современному уровню жилищной обеспеченности).

В качестве основного типа жилищной застройки, как для сезонного населения, так и для постоянного во всех населенных пунктах проектом предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с участками. Общая площадь домов не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь 1 дома 80-100 м2.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2010 года № 72 предельные размеры участков для ИЖС и ЛПХ составляют 0,06-0,2 га.

Также на территории административного центра Большелуцкого сельского поселения пос. Кингисеппский выделяются территории для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами типа таунхаус.
Малоэтажные блокированные жилые дома планируются 2-3 этажей. Ориентировочная плотность жилой застройки «брутто» микрорайона принимается в размере 1300 м2 общей площади на один га. Размещать малоэтажную блокированную застройку планируется к северу от существующей амбулатории и к западу от среднеэтажной застройки в пос. Кингисеппский.

В настоящее время в существующих границах населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения территориальные резервы оформленных, но незастроенных, а также неиспользуемых (свободных) участков позволяют разместить около 54 тыс. м2 общей площади жилья. Наличие значительных территориальных резервов для жилищного строительства дает возможность выбирать наиболее подходящие территории для первоочередного строительства.

При этом данные территории генеральным планом предлагается зарезервировать под строительство следующих типов жилищной застройки:

· малоэтажной блокированной (только в пос. Кингисеппский) – около 2,5 тыс. м2;
· индивидуальной – около 51,5 тыс. м2 (около 481 участков), в том числе 8,2 тыс. м2 общей площади, приходящиеся на расширение и реконструкцию существующих индивидуальных жилых домов (во всех населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения).
Размещение нового жилищного фонда для постоянного населения необходимо в населенных пунктах, где предлагается расселение постоянного населения Большелуцкого сельского поселения. К таким населенным пунктам относится административный центр пос. Кингисеппский и расположенные в непосредственной близости от него деревни Александровская Горка, Большой Луцк, Малый Луцк, Новопятницкое, Падога, а также дер. Захонье-2, дер. Кошкино и дер. Первое Мая, где предполагается размещение центров культурно-бытового обслуживания. Это позволит повысить комфортность проживания и обеспечить доступность учреждений повседневного обслуживания для постоянного населения. 

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется использование территориальных резервов жилищного строительства в основном для сезонного расселения.

Территория Большелуцкого сельского поселения является привлекательной для организации дачного отдыха. Поэтому генеральным планом планируется расширение зон индивидуальной жилой застройки и за границами населенных пунктов за счет части земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения.

При этом дополнительные территории за пределами границ населенных пунктов, но в непосредственной близости к ним, позволят разместить около 30,6 тыс. м2 общей площади индивидуального жилья преимущественно сезонного использования.
Проект









