Отчет о выполнении муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2017-2019гг.

за 2018 год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 18 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО «Большелуцкое поселение»" | Итого | 36947,6 | 29584,9 | 29584,9 | 80,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 36947,6 | 29584,9 | 29584,9 | 80,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство МО «Большелуцкое сельское поселение»" | Итого | 22644,2 | 17872,0 | 17872,0 | 78,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 22644,2 | 17872,0 | 17872,0 | 78,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие МО «Большелуцкое сельское поселение» | Итого | 6297,3 | 5848,6 | 5848,6 | 92,9 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 6297,3 | 5848,6 | 5848,6 | 92,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Г.В.Зуйкова

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Дорожное хозяйство» МО «Большелуцкое сельское поселение»

за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (содержание дорог, расчистка дорог от снега) | 600,00 | 0,00 | 435,2 | 0,00 | Расчистка дорог от снега | км | - | 36 | 36 |
|  |  | 1756,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Разработка проектной документации оп объекту: Строительство моста через реку Падожица в д. Падога |  | - |  |  |
|  |  | 1198,7 | 0,00 | 1198,7 | 0,00 | Экспертиза ремонта дорог |  | - |  |  |
|  |  | 11735,7 | 0,00 | 8214,7 | 0,00 | Ремонт дорог в д.Б. Луцк, Манновка, Свейск, Орлы | км | - |  |  |
|  |  | 4098,3 | 0,00 | 4098,3 | 0,00 | Ремонт внутридеревенской дороги в д. Новопятницкое | км | - |  |  |
|  |  | 4320,8 | 0,00 | 54320,8 | 0,00 | Ремонт проездов в д. Кошкино | км | - |  |  |
|  |  | 3343,9 | 0,00 | 3343,9 | 0,00 | Ремонт дорог в д.Орлы | км | - |  |  |
|  |  | 3295,8 | 0,00 | 3295,8 | 0,00 | Ремонт внутридеревенской дороги д.Свейск | км | - |  |  |
|  |  | 8093,7 | 0,00 | 8093,7 | 0,00 | Текущий ремонт дорог | км |  |  |  |

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт муниципальных квартир | 954,4 | 0,00 | 954,4 | 0,00 | Ремонт кровли МКД 65 д. Новопятницкое | шт | - | 1 | 1 |
|  |  | 320,0 | 0,00 | 320,0 | 0,00 | ремонт козырьков входов в подъезды в п.Кингисеппский | Шт | - | 6 | 6 |
|  |  | 1182,3 | 0,00 | 1182,3 | 0,00 | Ремонт муниципальных квартир в д. Кошкино и Захонье-2 | шт |  | 2 | 2 |
|  |  | 490,7 | 0,00 | 490,7 | 0,00 | Работы по перекладке дымовых труб д. Александровская Горка | Шт. |  | 5 | 5 |
| 2 | Развитие систем тепло- водоснабжения, водоотведения в поселении (ремонтные работы по водо- и теплоснабжению); | 2021,1 | 0,00 | 2021,1 | 0,00 | Ремонт тепловых сетей и приобретение запасных частей | Шт |  |  |  |
| 3 | Газификация населенных пунктов поселения | 156,6 | 0,00 | 156,6 | 0,00 | Разработка схемы газораспределительной сети | Шт |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов | 2782,2 | 0,00 | 2782,2 | 0,00 | Освещение населенных пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение» | Шт |  |  |  |
|  |  | 7659,9 | 0,00 | 7659,9 | 0,00 | Замена светильников на светодиодные в населенных пунктах | шт |  |  |  |
|  |  | 126,4 | 0,00 | 126,4 | 0,00 | электромонтажные работы | Шт. |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения поселения | 95,1 | 0,00 | 95,1 | 0,00 | Валка аварийных деревьев на кладбищах |  |  |  |  |
|  |  | 354,2 | 0,00 | 354,2 | 0,00 | Сбор ТБО на кладбищах |  |  |  |  |
|  |  | 95,0 | 0,00 | 95,0 | 0,00 | Установка скамеек |  |  |  |  |
|  |  | 402,2 | 0,00 | 402,2 | 0,00 | Благоустройство воинских захоронений |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по озеленению территории | 114,0 | 0,00 | 114,0 | 0,00 | Приобретение плодородного грунта для клумб в п.Кингисеппский | кбм |  |  |  |
|  |  | 33,9 | 0,00 | 33,9 | 0,0 | Приобретение рассады цветов для высаживания на клумбах на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» | шт |  |  |  |
| 7 | Субсидия юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг бани | 918,9 | 0,0 | 918,9 | 0,0 | Субсидии на покрытие убытков от содержания бань а п.Кингисеппский и д.Захонье-2 | мес. |  | 12 | 12 |

Оценка результатов реализации подпрограммы

"Устойчивое развитие МО "Большелуцкое сельское поселение"

за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 126,2 | 0,00 | 126,2 | 0,00 | Взнос на капитальный ремонт |  | - |  |  |
| 2 | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | Установка скамеек | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | 98,1 | 0,0 | 98,1 | 0,00 | Установка качелей и Установка спортоборудования в Ал.Горке | шт |  | 4 | 4 |
| 3 | Благоустройство территории поселения | 4110,6 | 0,0 | 4110,6 | 0,0 |  | шт |  | 1 | 1 |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | Установка емкостей противопожарного водоснабжения | шт |  | 4 | 4 |