Отчет о выполнении муниципальной программы Большелуцкого сельского поселения

«Развитие части территории административного центра поселок Кингисеппский МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2017г.

за 2 квартал 2017 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма Развитие части территории административного центра поселок Кингисеппский МО «Большелуцкое сельское поселение» | Итого | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | Аукцион проведен. Работы запланированы на третий квартал |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 5913,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Г.В.Зуйкова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2017-2019гг.  за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Изготовление детской игровой площадки с мягким покрытием, установкой игрового городка с благоустройством прилегающей территории в пос. Кингисеппский между домом 1 и домом 2. | 1 шт. |  | 6817,0 | 1 087,0 | 5710,0 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого |  |  | 6817,0 | 1 087, 0 | 5710,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |