Отчет о выполнении муниципальной программы Большелуцкое сельского поселения

«Устойчивое развитие территории МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2017-2019гг.

за 2 квартал 2017 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" | Итого | 9292,5 | 3283,5 | 3283,5 | 35,3 | Проведение электронных аукционов |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 8292,5 | 3283,5 | 3283,5 | 39,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1000,0 | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие МО "Большелуцкое сельское поселение" | Итого | 4355,4 | 2486,8 | 2486,8 | 57,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 4355,4 | 2486,8 | 2486,8 | 57,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Итого | 8996,5 | 232,4 | 232,4 | 2,5 | Сезонность осуществления расходов |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 8996,5 | 232,4 | 232,4 | 2,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |
| Подпрограмма "Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО "Большелуцкое сельское поселение" на 2016-2019 годы" | Итого | 284,2 | 0 | 0 | 2,4 | Работы будут проведены в третьем квартале |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 109,6 | 6,9 | 0 | 6,3 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 174,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Программа "Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение» | Итого | 1702,0 | 0 | 0 | 0 | Сезонность осуществления расходов |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 1040,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 694,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Г.В.Зуйкова

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов |  |  | 3778,9 | 1000,0 | 2778,9 | 0,00 | 1635,4 | 0,00 | 1635,4 | 0,00 | 43,3 |
| Газификазиция населенных пунктов поселения |  |  | 1028,0 | 0,00 | 1028,0 | 0,00 | 795,6 | 0,00 | 795,6 | 0,00 | 77,4 |
| Ремонт объектов жилищного фонда |  |  | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Содержание мест захоронения |  |  | 570,0 | 0,00 | 570,0 | 0,00 | 160,3 | 0,00 | 160,3 | 0,00 | 28,1 |
| Мероприятия по озеленению |  |  | 80,0 | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 57,0 | 0,00 | 57,0 | 0,00 | 71,2 |
| Субсидия юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг бани |  |  | 769,2 | 0,00 | 769,2 | 0,00 | 318,1 | 0,00 | 318,1 | 0,00 | 41,4 |
| Развитие систем тепло- водоснабжения, водоотведения в поселении |  |  | 1566,4 | 0,00 | 1566,4 | 0,00 | 317,1 | 0,00 | 317,1 | 0,00 | 20,2 |
| Итого |  |  | 9292,5 | 1000,0 | 8292,5 | 0,00 | 3283,5 | 0,00 | 3283,5 | 0,00 | 35,3 |

Оценка результатов реализации подпрограммы

"Устойчивое развитие МО "Большелуцкое сельское поселение"

за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Мероприятия по благоустройству поселения |  |  | 4355,4 | 0,00 | 4355,4 | 0,00 | 2486,8 | 0,00 | 2486,8 | 0,00 | 57,1 |
| Итого |  |  | 4355,4 | 0,00 | 4355,4 | 0,00 | 2486,8 | 0,00 | 2486,8 | 0,00 | 57,1 |

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Дорожное хозяйство» МО «Большелуцкое сельское поселение»

за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Ремонт внутридеревенской дороги. Д.Сала | 5010 кв.м |  | 1937,6 | 1060,3 | 877,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1937,6 | 1060,3 | 877,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО "Большелуцкое сельское поселение" на 2016-2019 годы"

за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | 12,6 га |  | 284,2 | 174,6 | 109,6 | 0,00 | 6,9 | 0,00 | 6,9 | 0,00 | 2,4 |
| Итого | 12,6 га |  | 284,2 | 174,6 | 109,6 | 0,00 | 6,9 | 0,00 | 6,9 | 0,00 | 2,4 |

Оценка результатов реализации подпрограммы

"Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение»

за 2 квартал 2017 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс.руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Ремонт участка дороги от региональной дороги до дома №10, дер. Большой Луцк | 3500 кв.м |  | 1035,0 | 694,6 | 655,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1035,0 | 694,6 | 655,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |