Отчет о выполнении муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2017-2019гг.

за 4 квартал 2017 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - декабрь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство МО «Большелуцкое поселение»" | Итого | 12321,5 | 12155,9 | 12155,9 | 98,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 12321,5 | 12155,9 | 12155,9 | 98,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство МО «Большелуцкое сельское поселение»" | Итого | 15658,3 | 15440,2 | 15440,2 | 98,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 12110,6 | 11892,3 | 11892,3 | 98,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2547,7 | 2547,7 | 2547,7 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории МО «Большелуцкое сельское поселение» | Итого | 4961,9 | 4750,6 | 4750,6 | 95,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение | 4961,9 | 4750,6 | 4750,6 | 95,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Г.В.Зуйкова

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Дорожное хозяйство» МО «Большелуцкое сельское поселение»

за 4 квартал 2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (содержание дорог, расчистка дорог от снега) | 700,00 | 0,00 | 458,3 | 0,00 | Расчистка дорог от снега | км | - | 36 | 36 |
|  |  | 2581,2 | 0,00 | 2581,2 | 0,00 | Ремонт дороги Сережино | км | - |  |  |
|  |  | 4630,0 | 0,00 | 4630,0 | 0,00 | Ремонт дороги в д.Малый Луцк | км | - |  |  |
|  |  | 328,5 | 0,00 | 328,5 | 0,00 | Ремонт дороги в д.Комаровка | км | - |  |  |
|  |  | 457,3 | 0,00 | 457,3 | 0,00 | Ремонт отмостки в д.Захонье | шт | - | 2 | 2 |
|  |  | 57,9 | 0,00 | 57,9 | 0,00 | Проведение экспертизы | шт | - | 3 | 3 |
|  |  | 2377,6 | 0,00 | 2377,6 |  | Ремонт проезда до бани в пос.Кингисеппский | км | - |  |  |
|  |  | 1188,0 | 0,00 | 1188,0 | 0,00 | Ремонт внутридеревенской дороги д. Большой Луцк | км | - |  |  |

Оценка результатов реализации подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

за 4 квартал 2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт муниципальных квартир | 137,0 | 0,00 | 137,0 | 0,00 | ремонт оконных блоков и вход. двери в муницип. квартире д.Захонье -2 д.11 кв.10., д.Кошкино д.1 кв.12 | шт | - | 6 | 6 |
|  |  | 276,8 | 0,00 | 276,8 | 0,00 | ремонт козырьков входов в подъезды МКД №7 и МКД№5 в п.Кингисеппский | Шт | - | 6 | 6 |
| 2 | Развитие систем тепло- водоснабжения, водоотведения в поселении (ремонтные работы по водо- и теплоснабжению); | 2479,3 | 2547,7 | 2497,3 | 2547,7 | Ремонт участка тепловой сети в п.Кингисеппский | Шт |  | 1 | 1 |
| 3 | Газификация населенных пунктов поселения | 830,2 | 0,00 | 830,2 | 0,00 | Монтаж коаксиальных дымоходов в МКД 28 и 30 в д.Малый Луцк | Шт |  | 32 | 32 |
| 4 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов | 2912,5 | 0,00 | 2912,5 | 0,00 | Освещение населенных пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение» | Шт |  |  |  |
|  |  | 486,5 | 1000,0 | 486,5 | 1000,0 | Замена светильников на светодиодные в деревнях дер.Куровицы, Сережино, Свейск, Большой Луцк, Пулково | шт |  | 156 | 156 |
|  |  | 432,0 | 0,00 | 432,0 | 432,0 | электромонтажные работы по замене опор и светильников уличного освещения до Олимпийского моста в п.Кингисеппский | Шт. |  | 15 | 15 |
| 5 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения поселения | 250,2 | 0,00 | 250,2 | 0,00 | Валка аварийных деревьев на кладбищах |  |  |  |  |
|  |  | 406,3 | 0,00 | 406,3 | 0,00 | Сбор ТБО на кладбищах |  |  |  |  |
|  |  | 127,4 | 0,00 | 127,4 | 0,00 | Устройство твердого основания для площадок для сбора ТБО |  |  |  |  |
|  |  | 177,7 | 0,00 | 177,7 | 0,00 | Благоустройство воинских захоронений |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по озеленению территории | 50,0 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | Приобретение плодородного грунта для клумб в п.Кингисеппский | кбм |  |  |  |
|  |  | 30,0 | 0,00 | 30,0 | 0,0 | Приобретение рассады цветов для высаживания на клумбах на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» | шт |  |  |  |
| 7 | Субсидия юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг бани | 769,2 | 0,0 | 769,2 | 0,0 | Субсидии на покрытие убытков от содержания бань а п.Кингисеппский и д.Захонье-2 | мес. |  | 12 | 12 |

Оценка результатов реализации подпрограммы

"Устойчивое развитие МО "Большелуцкое сельское поселение"

за 4 квартал 2017 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Большелуцкого сельского поселения | Средства областного бюджета | Бюджет Большелуцкогосельского поселения | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 374,2 | 0,00 | 308,5 | 0,00 | Взнос на капитальный ремонт |  | - |  |  |
| 2 | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | 199,4 | 0,0 | 199,4 | 0,0 | Устройство футбольной площадки в д.Александровская горка | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | 174,4 | 0,0 | 174,4 | 0,0 | Установка ограждения на баскетбольной площадке в д.Малый Луцк | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,00 | Установка качелей и скамеек на детских площадках в д.Новопятницкое и в д.Кошкино | шт |  | 4 | 4 |
| 3 | Благоустройство территории поселения | 1349,9 | 0,0 | 1349,9 | 0,0 | Разработка грунта сбросной канавы и планировкой в п.Кингисеппский территории в полосе отвода канавы | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | 1132,2 | 0,0 | 1132,2 | 0,0 | Уборка несанкционированных свалок, уборка территории вокруг мусорных контейнеров |  |  |  |  |
|  |  | 156,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | Установка новогодней ели и ремонт консолей | шт |  | 9 | 9 |
|  |  | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | Прочистка мелиоративной канавы в д.Новопятницкое | шт |  | 1 | 1 |
| 4 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 30,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Приобретение сигнальной ленты | шт |  | 1 | 1 |