**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)**

**Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Изготовление спортивно-детского комплекса с установкой между домами № 1 и №.2 в пос. Кингисеппский | 1 шт. | 1 шт. | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,00 | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,00 | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,00 | 0,00 |
| **Итого** | 1 шт. | 1 шт. | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,0 | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,00 | 6 749 023,06 | 1 087 000,00 | 5 642 023,06 | 20 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров О.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барбашина О.Ю. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В.  |  |
| Исполнитель Елфимова Л.В.(881375-69587)  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

 к Соглашению

 от 15 февраля 2017 года № 42/84

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**программы в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2017 году**

**по состоянию на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель 2017 года  | Дмитренко И.А.- начальник сектора по жилищно-коммунальной структуре. | Заключение муниципального контракта | Аукцион состоялся 10.07.2017 г.Контракт от 24.07.2017 г. |
| 2. | Изготовление спортивно-детского комплекса с установкой между домами № 1 и № 2 в пос. Кингисеппский. | Август 2017 г. | Поставщик товара, работ, услуг. | Оборудование детской площадки, улучшение зоны отдыха для детей. | Работы выполнены согласно акта от 06.09.2017 г. |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленным муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципальногообразования «Большелуцкое сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком. | Работы выполнены согласно акта от 06.09.2017 г.- |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципальногообразования «Большелуцкое сельское поселение» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Отчет за 2 квартал 2017 года на 1 июля 2017 г., отчет за 3 квартал на 1 октября 2017 г. |
| 1.2. | приемка и оплата выполненных работ | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация муниципальногообразования «Большелуцкое сельское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей в установленные сроки | Работы выполнены согласно акта от 06.09.2017 г.Оплата произведена 19.09.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципальногообразования «Большелуцкое сельское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы от 20.09.2017 №301 и Соглашением №2 по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |

Размещение на сайте: <http://www.bolshelutsk.ru/munitsipalnaya-sluzhba/920-fakticheskie-rezultaty-realizatsii-munitsipalnykh-programm>

 И.о. главы администрации поселения / О.В.Петров/