Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2016 год»

за 9 месяцев 2016 года

| Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | за январь - сентябрь 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (руб.) | Профинансировано (руб.) | Выполнено (руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт участка дороги ул. Зеленая д. Орлы от съезда на ул. Садовая до дома № 42 | Итого | 1 398 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Контракт заключен, окончание работ в октябре 2016 года |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение» | 520 028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 878 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1 398 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение» | 520 028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 878 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Глава администрации                                                                                                                      Г.В. Зуйкова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2016 год»

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Ремонт участка дороги ул. Зеленая д. Орлы от с Езда на ул. Садовая до дома № 42 | 540 м/ 1890 м2 | 0 | 1 398 628,04 | 878 600,00 | 520 028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | 540 м/ 1890 м2 |  | 1 398 628,04 | 878 600,00 | 520 028,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |