Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год»

за 9 месяцев 2016 года

| Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | за январь - сентябрь 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2016год (руб.) | Профинансировано (руб.) | Выполнено (руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление спортивной площадки с установкой спортивных элементов в д. Новопятницкое | Итого | 605 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Контракт заключен, окончание работ в октябре 2016 года |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение» | 139 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 465 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Ремонт пешеходной дорожки по парку до автобусной остановки в д. Кошкино | Итого | 849 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение» | 254 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 594 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 1 454 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Большелуцкое сельское поселение» | 394 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 060 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Глава администрации                                                                                                                      Г.В. Зуйкова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год»

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  | Плановые объемы финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановый показатель результативности программы | Фактический показатель результативности программы | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств внебюджетных источников |  |
| Изготовление спортивной площадки с установкой спортивных элементов в д. Новопятницкое | 1 шт. | 0 | 605 230,00 | 465 560,00 | 139 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ремонт пешеходной дорожки по парку до автобусной остановки в д. Кошкино | 320 кв. м. | 0 | 849 590,00 | 594 710,00 | 254 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого |  |  | 1 454 820,00 | 1 060 270,00 | 394 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |